| REGISTRO DE FREQUÊNCIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CAMPO DE EXTENSÃO Unidade Curricular: Programação Web Professor: Ranyelson Neres Carvalho | 1º Semestre de 2026 |
| --- | --- |
| Instituição: Ranyelson Neres Carvalho Responsável pelo local: Universidade Católica de Brasília Discentes: 1. Otavio Augusto 2. Matheus Eduardo 3. Manoel Pedro 4. Luís Fernando 5. Lucas Costa 6. Lucas Vasconcellos 7. Leandro Marcelino |  |

| Data | Carga horária | Atividades Realizadas | Visto do responsável local |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/05/2026 | 3h | Reunião inicial: planejamento do projeto, definição de papéis e cronograma | SRA |
| 26/05/2026 | 4h | Estudo da realidade e mapeamento das demandas da instituição | SRA |
| 27/05/2026 | 4h | Visita diagnóstica e entrevista com a coordenação da instituição | SRA |
| 29/05/2026 | 4h | Definição de requisitos e escopo do sistema | SRA |
| 01/06/2026 | 4h | Modelagem do banco de dados e prototipação das telas | SRA |
| 03/06/2026 | 4h | Desenvolvimento do back-end: API REST e operações de CRUD | SRA |
| 05/06/2026 | 4h | Desenvolvimento do front-end e integração com a API | SRA |
| 08/06/2026 | 4h | Implementação dos cadastros de participantes e oficinas | SRA |
| 10/06/2026 | 4h | Implementação do registro de presença e acompanhamento de progresso | SRA |
| 12/06/2026 | 4h | Testes, correções e ajustes conforme retorno da instituição | SRA |
| 15/06/2026 | 3h | Oficina de orientação de uso do sistema para a equipe | SRA |
| 16/06/2026 | 4h | Apresentação final do sistema e encerramento das atividades | SRA |

| _________________________________ Nome do Docente: Ranyelson Neres Carvalho Responsável pela Unidade Curricular | Nome Responsável Local: Ranyelson Neres Carvalho Instituição: Universidade Católica de Brasília Carimbo |
| --- | --- |

Encerramento das atividades: 19 de junho de 2026.